|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

● Revisando la carta Gantt, el cumplimiento de las actividades ha sido mixto. Aunque algunas tareas se han completado según lo previsto en la planificación inicial, la búsqueda de nueva información ha generado retrasos en otras. Entre los factores que han facilitado el avance de ciertas actividades, destacan una buena planificación inicial que sentó bases sólidas, así como la colaboración activa de los miembros del equipo, lo cual ha sido fundamental para mantener el ritmo en algunas áreas. No obstante, también hemos enfrentado desafíos que han dificultado el desarrollo. La falta de comunicación en ciertos momentos ha sido un obstáculo importante, especialmente debido a que nuestros horarios de clases son muy diferentes, lo que ha complicado la coordinación y el flujo de información necesario para algunas tareas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - bueno por el momento estamos tratando de enfrentar nuestra dificultades mediantes reuniones semanales, o a veces debemos tener coordinaciones adicionales y tratando de ajustar plazos para poder entregar todo a tiempo. queremos como equipo que si vienes nuevas dificultades lo primordial es la comunicación y el apoyo de nosotros mismo ya que juntos podemos evitar que esto atrosso dificulten nuestro proyecto

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? - consideramos que nuestro trabajo ha sido limpio y ordenado y hemos cumplimos con nuestro roles de tal manera que todo ha funcionado. hay obvio nerviosismo por lo que se viene pero estamos preparados para salir victoriosos con nuestro proyecto y siempre intentamos dar nuestro 100%

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - siempre van saliendo dudas o consultas la cuales nuestro docente no ha contestado y orientado en varias cosas, por el momento lo que más tenemos en duda es que documentación exacta debemos entregar tenemos pronto muchos feriados y siento que no tener la información clara nos atrasa un poco en la documentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? - Las nuevas actividades que van apareciendo dentro del proyecto las analizamos y distribuimos en base a las fortalezas de cada cual, o situación de avance, si el entregable de alguno de los miembros del equipo está finalizado, se le asigna otra tarea obviamente teniendo en cuenta que no se sobre cargue de trabajo a ese miembro del equipo. y como tenemos claro nuestra habilidades ya sabemos que hacer o en que ayudarnos mutuamente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - El trabajo en equipo en general, ha sido muy bueno, siento que cada uno ha aportado de manera muy constructiva al proyecto y se han puesto a prueba las fortalezas de cada uno, en general me tiene muy contento el trabajo en equipo. Se podría mejorar como dije anteriormente utilizando alguna herramienta. algo así como tener de forma más gráfica los avances de cada uno, si bien estamos utilizando Github para los versionamientos, estaría bueno agregar alguna otra plataforma.